关于《2022年民权县优质粮食基地建设项目

实施方案》的公示

根据产业项目实施要求，现对《2022年民权县优质粮食基地建设项目实施方案》进行公示。

监督电话：0370-8557808

12317

民权县农业农村局

2022年7月14日

民权县农业农村局文件

民农〔2021〕187号

2022年民权县优质粮食基地建设项目

实 施 方 案

根据河南省财政厅等11部门《关于印发〈支持脱贫县统筹整合财政涉农资金政策实施细则〉的通知》（豫财农综〔2021〕8号）以及省有关2022年编制实施方案要求，特制定2022民权县年优质粮食基地建设项目实施方案。

一、基本慨况

民权县位于商丘市西部，全县辖19个乡镇（街道办事处），526个行政村，农业总人口56.9万人。

二、项目名称

2022年民权县优质粮食基地建设项目。

三、项目类型

产业发展类项目

四、建设性质

新建项目。

1. 实施地点

 建设高标准农田7万亩。建设地点位于民权县野岗镇、程庄镇、伯党乡、孙六镇、绿洲街道办事处。涉及野岗镇的温庄村、东高寨、西高寨、郝寨、户口村、孟庄村、平岗村、张堂村、沙沃村等9个行政村，建设规模2.35万亩；涉及程庄镇的西胡庄、刘渡口、西申集、杨东村、杨西村等5个行政村，建设规模1.55万亩；涉及伯党乡的伯西村、伯东村、伯南村和闫庄村等4个行政村，建设规模1.55万亩；涉及孙六镇的吴廉庄、刘新庄，绿洲街道办事处的史村铺、常庄寨和张文卿等5个行政村，建设规模1.55万亩。

六、时间进度

2022年7月至2022年12月。

七、责任单位

民权县农业农村局。

1. 建设任务

项目区地力培肥7万亩，新打机井540眼，新修农田道路42.99km，新建桥涵54座，新修沟渠木桩护坡3.2km。

1. 资金规模

项目总投资7330万元，均为中央财政资金。

十、资金筹措方式

财政统筹扶贫资金：7330万元，均为2022年建设项目资金。

1. 受益对象

 项目实施后惠及民权县野岗镇、程庄镇、伯党乡、孙六镇、绿洲街道办事处5个乡镇的23个行政村的48000名农户。

1. 绩效目标

项目村通过土壤改良工程、灌溉与排水工程，有效推进项目建设，改善田间耕作道路，促进国家粮食安全，促进群众增产增收，便于群众脱贫致富。新增灌溉面积和改善灌溉达标面积7万亩，项目建成后，项目区将新增粮食生产能力410.64万公斤。项目区年受益农户9565户，直接受益农业人口48000人，项目区直接受益农民年纯收入增加总额2116.7万元，项目区公众满意度95%。

1. 群众参与

 动员组织全体村民参与监督，提升人民生活的幸福感。

1. 带贫减贫机制

项目带动项目区农户改善灌溉和生产条件，促进农户增产增收。

 十五、项目组织

项目实施后惠及农业基础设施改善，为使项目顺利实施，成立2022年民权县优质小麦基地建设项目建设领导小组，由县直有关单位和项目乡镇负责组织实施。

2021年11月5日